GIAI ĐOẠN 1: NỀN TẢNG CỐT LÕI, GIAO DIỆN & TÌM KIẾM (MVP)

Mục tiêu: Hệ thống chạy được, hiển thị chuẩn UI/UX trên đa thiết bị, xem được tin, tìm kiếm được dữ liệu.

Tuần 1: Thiết lập kiến trúc & Xây dựng Base Layout

- Backend & Database (NestJS & PostgreSQL):

  - Khởi tạo Base Project, cấu hình Prisma ORM.

  - Thiết kế Schema Database: Bảng User, Bất động sản, Danh mục (Category), Vị trí hành chính (Location), Hình ảnh.

  - Viết Script Import bộ dữ liệu Phường/Xã tại Nghệ An chuẩn của Tổng cục Thống kê (theo mô hình địa phương 2 cấp).

- Frontend (NextJS - Tối ưu Mobile-first):

  - Khởi tạo NextJS, cấu hình TailwindCSS, thiết lập Master Layout.

  - Header: Code Menu ngang (PC) & Menu Hamburger 3 gạch (Mobile).

  - Xử lý logic click menu cha xổ menu con (không chuyển link).

  - Banner: Code khu vực Banner thương hiệu trên cùng.

  - Trang chủ: Code UI các block Danh mục (Đất nền, Nhà riêng, Chung cư...), UI hiển thị danh sách tin dạng lưới (Grid/List) và các tab chuyển khu vực (các phường ở Nghệ An...).

Tuần 2: Tích hợp Tìm kiếm (Meilisearch) & Trang chi tiết

- Hệ thống Tìm kiếm:

  - Cài đặt và cấu hình Server Meilisearch.

  - Viết logic đồng bộ (Sync) dữ liệu bài đăng từ PostgreSQL sang index của Meilisearch.

  - Code UI & Logic Thanh tìm kiếm lớn đầu trang: Hỗ trợ tìm từ khóa tự do (gần đúng).

  - Code UI & Logic Bộ lọc bên phải: Lọc theo Loại BĐS, Khu vực, Khoảng Giá, Khoảng Diện tích. Xử lý update danh sách không cần load lại trang.
 + 1

- Trang Chi tiết Bài đăng:

  - Render trang chi tiết theo ID bài viết.

  - Code logic tự động tính và hiển thị giá/m2 theo công thức trong Bản mô tả chi tiết Website: trung bình khoảng giá / trung bình khoảng diện tích; trường hợp không tính được thì hiển thị “-”.
 + 1

  - Code Slider Gallery ảnh (trượt ngang, click phóng to). Tự động hiển thị ảnh mặc định nếu bài thiếu ảnh.

  - Code Block thông tin liên hệ: Xử lý làm mờ số điện thoại (vd: 0987***), user click vào mới hiện full số (để đo lường).

=> NGHIỆM THU ĐỢT 1: Bên A duyệt giao diện, thao tác tìm kiếm, lọc dữ liệu trên môi trường Staging.

GIAI ĐOẠN 2: NGHIỆP VỤ ĐĂNG TIN, QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI

Mục tiêu: Hoàn thiện luồng User tự đăng tin, nạp điểm/trừ điểm, hệ thống tự động tính toán đưa tin lên VIP/Up.

Tuần 3: Quản lý Tài khoản & Luồng Đăng tin

- Xác thực (Auth):

  - Đăng ký / Đăng nhập bằng Email, SĐT, Google, kiểm tra trùng tài khoản.

  - Tính năng Quên mật khẩu, Đổi Email (có OTP).

  - Thiết lập Rate Limit chặn brute force (đăng nhập sai 5 lần khóa tạm thời thời gian ngắn).

- Luồng Đăng bài (Dành cho User):

  - Form nhập liệu chi tiết (Danh mục, Vị trí, Diện tích, Giá, Mô tả).

  - Logic xử lý ảnh: Giới hạn dung lượng, tự động nén ảnh (compress) khi upload.

  - Lưu lịch sử chỉnh sửa bài đăng. Giới hạn số lượng bài đăng/ngày/user. Check trùng nội dung cơ bản.
 + 1

- Tương tác & Quản lý:

  - Code chức năng Bình luận dưới bài (có quản lý thời gian).

  - Code chức năng Báo cáo tin vi phạm (Report), Lưu tin yêu thích.

  - Dashboard User: Quản lý tin (Đang hiển thị, Chờ duyệt, Hết hạn). Thao tác Ẩn/Sửa tin.

Tuần 4: Ví nội bộ, Logic VIP/UP & Admin Portal

- Hệ thống Ví nội bộ:

  - Thiết kế bảng Log Giao dịch. Tạo luồng nạp điểm/tiền.

  - Xây dựng thuật toán giao dịch (Transaction): Trừ điểm khi mua, Rollback (hoàn tiền) nếu hệ thống lỗi mạng không đẩy tin lên được.
 + 1

- Logic Tin VIP & Tin UP (Lõi nghiệp vụ):

  - Tin VIP: Thuật toán ghim tin lên vị trí đầu Trang chủ/Trang chuyên mục. Logic xoay vòng (random) nếu số lượng VIP vượt quá slot hiển thị.
 + 1

  - Tin UP: Thuật toán cập nhật Timestamp đẩy tin lên dưới mác VIP theo từng chuyên mục.

  - Worker/Cronjob: Viết tiến trình chạy ngầm tự động gỡ mác VIP/UP khi hết giờ, tự động ẩn bài khi hết vòng đời 1 năm. Xử lý Queue hàng đợi để chống kẹt/trùng khi nhiều user Up tin cùng lúc.
 + 1

- Module Admin:

  - Màn hình quản lý User (Khóa/Mở tài khoản).

  - Màn hình duyệt bài (Bật/tắt chế độ duyệt trước, lọc từ khóa nhạy cảm).

  - Cấu hình bảng giá: Set giá/điểm cho mỗi lượt Up, Ghim/VIP; thời hạn tin up/tin ghim do admin cấu hình.
 + 1

=> NGHIỆM THU ĐỢT 2: Bên A dùng tài khoản User để đăng bài, nạp điểm, Ghim VIP/UP và kiểm tra độ chính xác của luồng trừ tiền, ghim tin.

GIAI ĐOẠN 3: TỐI ƯU HIỆU NĂNG, SEO LOCALITY & BÀN GIAO

Mục tiêu: Chuẩn bị hạ tầng chịu tải 100.000+ tin, làm chuẩn SEO theo yêu cầu và bàn giao dự án.

Tuần 5: SEO Locality, Tối ưu & Đóng gói, chạy thử.

- Xây dựng Kiến trúc SEO:

  - Thiết lập Dynamic Routes phân cấp chuẩn SEO: /loai-bds/tinh-thanh/phuong-xa-id.

  - Tạo Block Internal Link dưới mỗi bài đăng: Tự động trích xuất và hiển thị link các bài cùng phường/xã, cùng khoảng giá.

  - Code luồng tự động generate Sitemap.xml, file robots.txt, Canonical URL, Meta Title/Description, OG tags khi có bài mới.

- Tối ưu Hiệu năng (Performance):

  - Đánh Index các trường thường xuyên filter trong PostgreSQL.

  - Cấu hình Redis Cache cho các API gọi nhiều (Trang chủ, Menu, Danh mục).

  - Tối ưu Lazy load ảnh cho Frontend, đảm bảo tốc độ tải trên mạng yếu 3G/4G.

- Kiểm thử tổng thể & Bàn giao:

  - Deploy lên môi trường Production (Server của Bên A).

  - Rà soát lỗi giao diện (Responsive) trên thực tế. Fix bug nghiệm thu.

  - Đóng gói toàn bộ Source Code, Database Script, Tài liệu Hướng dẫn vận hành.

=> NGHIỆM THU ĐỢT 3: Bàn giao chính thức, kích hoạt thời gian bảo hành 12 tháng và tất toán Hợp đồng.